## Slide 1: Chat 617

## Slide 2: 项目建议书
项目名称：chat 617
项目简介：该应用致力于向同学们提供一款比较简易的即时聊天平台。满足同学们及收及发的要求。同学们可以通过该应用添加自己的好友。同时用户还可以通过该平台进入互联网浏览信息。
项目背景：在互联网飞速发展的时代，越来越多的人开始采用微信，QQ等即时交流平台，应为他们方便简单只需要手机就可以。但是不少同学在使用过上述平台后发现自己的流量不够用，因此我们小组决定开发一款类似于微信的即时交流平台。他不仅具有微信即时通讯的功能，而且流量的消耗要远少于微信等。

## Slide 3
组成部分：项目面向学生，所以在构建方面也是基于更好的服务学生而设计的。
项目执行概要：为了能够更好的为用户提供服务，我们需要设计优秀合理的界面，因此我们需要付出很大的努力。该项目暂时还处于筹备阶段，项目成员都在努力工作中。
需求声明:我们将致力于为用户提供一个安全、方便、免费的及时交流平台。所以希望能为用户提供便捷贴心的服务，并预期提供以下的性能目标： 1.功能性 应用所提供的各项功能必须具备准确性和实用性，确保用户可以获取需要的信息。 2.可靠性 在用户进行非法操作时，进行提醒报错，维护数据库，避免被恶意修改。 3.易使用性 功能明确，界面清晰，保证用户易上手使用。 4.高效性： 在完成功能时，尽量快速。

## Slide 4
预算:本项目9人参与，其中6人主要负责技术参与，比如网站构建与维护。3人主要负责调研、网站规划与部分的构建。预计需要资金1036元。
组织信息:本组成员9人 组长：刘晓伟 组员：王一恒 苏雷 张扬 朱扬扬 朱晨阳 周舟 彭志莉 崔冰琪 组长 刘晓伟负责项目构建监督、维护和总结 王一恒 苏雷 朱晨阳 周舟 崔冰琪 负责web应用的规划与建设 张扬 朱扬扬 彭志莉 负责界面设计与美化。

## Slide 5
项目建议:1.项目是为了向学生提供及时交流平台，所以应当重视学生的体验。而且应当结合学生的心理，比如学生不喜欢广告。所以，网站要尽量不以插入广告赢利，可以使用众筹等方式。考虑到注册用户一定为学生，所以需要找一个合理的验证学生信息的方法来判定是否为学生用户，可以采取学号鉴定的方法，但是由于技术限制，我们的数据库信息并不能采取全部学生的信息。可以局限在一个寝室乃至一个班级。如果能得到学校的帮助一定是最好的。 2.消息的推送应当及时，后台程序应当注重算法，不能让用户等待过久，做到即发即收的及时性。这就需要应用构建和服务器端的组员更加的努力。 3.该web应用由于人力财力等局限性，并不能做到和我们预期的那样的完美，一定会存在或多或少的问题。这就需要我们后台人员要做好充分的心理准备来应对各种突发问题。

## Slide 6
项目总结:即时聊天平台有很多，但是致为了学生提供一个安全、方便、耗流量少的平台却不是很多，所以我们具有很大的优势。我认为，通过我们全组的努力，我们一定能构建一个让广大用户满意的应用。

## Slide 7: 项目规格需求书
功能需求：软件前台功能 项目分为三大子系统，分别为会员中心，互动功能，链接功能。其中链接功能是谷歌浏览器的地址以及活跃度，互动功能是各好友可以进行自由交流。会员中心包括账户信息，充值管理。 #软件后台功能 我的后台功能包括主题控制，我的权限，信息管理，修改密码，安全退出。
用户界面：用户界面的主题风格为简洁清晰，人机交互性能优秀适合大众人群，框架结构清晰、易维护、模块化、扩展性好，性能稳定。功能模块化 已有文章、图片、下载模型，在此基础上可扩展更多模块。主页面数量大约3张，次页面不少于5张。

## Slide 8
质量要求：功能性：应用所提供的各种功能必须具备适应性和准确性。确保用户获得所需信息 可靠性： 用户进行错误操作时进行报警提醒，保护数据库避免被恶意修改。 易使用性： 功能明确界面清晰，保证用户易上手操作。 高效性： 完成功能时，尽量高效。
内容需求：项目需要设计一个满足学生需求，一个流量少且能满足即时通讯的平台。此外该系统还应该具有识别用户是否为学生的功能，防止非学生用户加入。
应用的硬件软件环境：硬件：学校后勤教务处处理系统 软件：安卓系统。

## Slide 9
项目进度安排：第一阶段：2016年5月7日至2016年5月13日 系统考察调研及项目策划建议书 第二阶段：2016年5月14日至2016年5月20日 项目需求分析及系统架构分析和设计 第三阶段：2016年5月21日至2016年5月27日 系统主体开发 第四阶段：2016年5月28日至2016年6月5日 系统测试（性能测试，结果测试等） 第五阶段：2016年6月6日至2016年6月12日 系统上线运行，调整优化 第六阶段：2016年6月13日至2016年6月19日 项目验收，结题。
项目日常维护：小组全员参与到项目维护，以每周两人为一组轮换，日常维护应该注意访问量，网络安全等因素。对数据库服务器和web服务器的影响，要定期进行备份，防止病毒等对数据库服务器的破坏，也可通过更新病毒含义，安全补丁的方式来减少系统故障概率。

## Slide 10: 程序运行截图
注册界面：

## Slide 11
登陆界面：

## Slide 12: 聊天界面

## Slide 13: 应用构架
以数据库为中心的构架
集成构架：Web应用和外部系统或内部系统的集成
  展示层面
  应用逻辑层面
  内容层面
流媒体数据的构架
面向服务的构架（SOA）

## Slide 14: 建模

## Slide 15: 建模

## Slide 16: 建模

## Slide 17: 时序图